Требования и план разработки веб-приложения TodoList

1. Назначение документа

Документ фиксирует функциональные и нефункциональные требования к веб-приложению TodoList, предлагаемую архитектуру, модель данных, меры безопасности, план тестирования, этапы разработки и распределение обязанностей в команде из двух участников. Его можно использовать как основу ТЗ, README и отдельных документов по ролям.

2. Краткое описание проекта и бизнес-логика

TodoList помогает пользователю создавать задачи, планировать их выполнение, группировать по категориям, задавать сроки и отслеживать прогресс. Каждая задача принадлежит одному пользователю; пользователь не может просматривать или изменять чужие задачи.

2.1 Основные пользовательские сценарии

| ID | User story / сценарий | Критерии приёмки |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Как новый пользователь, я хочу зарегистрироваться, чтобы сохранять личные задачи. | Уникальный login; пароль проходит проверку; пароль не хранится в открытом виде. |
| US-02 | Как пользователь, я хочу войти и выйти из аккаунта. | При неверных данных показывается нейтральная ошибка; после выхода защищённые страницы недоступны. |
| US-03 | Как пользователь, я хочу создать задачу с названием, описанием и сроком. | Название обязательно; поля проверяются сервером; после сохранения задача видна в списке. |
| US-04 | Как пользователь, я хочу изменять задачу и её статус. | Изменять можно только собственную задачу; статус выбирается из разрешённого набора. |
| US-05 | Как пользователь, я хочу удалять ненужные задачи. | Удаление требует подтверждения в интерфейсе; сервер проверяет владельца задачи. |
| US-06 | Как пользователь, я хочу фильтровать задачи по статусу и категории. | Фильтр применяется на сервере и не показывает данные других пользователей. |
| US-07 | Как пользователь, я хочу видеть просроченные задачи. | Задача считается просроченной, если срок раньше текущего времени и задача не завершена. |
| US-08 | Как пользователь, я хочу управлять категориями. | Категория принадлежит пользователю; нельзя назначить задаче чужую категорию. |

2.2 Ключевые сущности и бизнес-правила

User — учётная запись пользователя. Идентифицируется уникальным ID и email.

Task — задача с названием, описанием, статусом, приоритетом, сроком, датами создания и изменения.

Category — пользовательская категория для группировки задач.

Tag — метка задачи; одна задача может иметь несколько меток, одна метка может относиться к нескольким задачам.

TaskTag — связующая запись для связи задач и меток многие-ко-многим.

UserProfile — необязательные настройки пользователя, связанные с ним один-к-одному; для MVP можно опустить.

Бизнес-правила:

Название задачи обязательно, после удаления пробелов не должно быть пустым; рекомендуемый предел — 1–200 символов.

Описание необязательно; ограничить разумной длиной, например 5 000 символов.

Статус: todo, in_progress, done. Не принимать произвольные значения.

Приоритет: low, normal, high.

Срок необязателен. Просрочка вычисляется, а не хранится как независимый статус.

Все операции чтения и изменения задач, категорий и меток фильтруются по текущему пользователю.

Серверная валидация обязательна, даже если интерфейс проверяет поля до отправки.

При удалении пользователя связанные персональные данные удаляются или обезличиваются по заранее выбранной политике.

3. Функциональные и нефункциональные требования

3.1 Функциональные требования

| ID | Требование | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | Регистрация, вход, выход пользователя. | Must |
| FR-02 | Создание, просмотр, редактирование и удаление задач (CRUD). | Must |
| FR-03 | Изменение статуса и приоритета задачи. | Must |
| FR-04 | Задание и редактирование срока выполнения. | Must |
| FR-05 | Создание категорий и назначение категории задаче. | Should |
| FR-06 | Поиск по названию и фильтрация по статусу/категории. | Should |
| FR-07 | Метки для задач с отношением M:N. | Could |
| FR-08 | Страница профиля и настройки пользователя. | Could |
| FR-09 | Экспорт задач в CSV. | Could |

3.2 Нефункциональные требования

Безопасность: аутентификация, авторизация на уровне каждого объекта, CSRF-защита, безопасная работа с HTML и SQL.

Надёжность: ошибки обрабатываются без вывода пользователю трассировок и секретов.

Удобство: адаптивный интерфейс, понятные состояния пустого списка, загрузки и ошибок.

Поддерживаемость: разделение кода по слоям, именованные константы, docstring для публичных классов и методов.

Тестируемость: бизнес-правила отделены от представлений и покрыты автоматическими тестами.

Производительность MVP: обычные операции со списком задач должны оставаться отзывчивыми при нескольких тысячах записей пользователя; предусмотреть пагинацию.

Совместимость: актуальные версии основных браузеров; точный перечень закрепить перед сдачей.

Доступность: подписи полей, управление клавиатурой, читаемые сообщения об ошибках и достаточный контраст.

4. Архитектура приложения

Рекомендация: модульный монолит на Django. Для учебного проекта из двух разработчиков он проще в запуске, тестировании и демонстрации, чем микросервисная архитектура. Django предоставляет маршрутизацию, ORM, миграции, формы, сессии, встроенную аутентификацию и защитные механизмы.

4.1 Слои и модули

Браузер (HTML/CSS/JavaScript)\n        ↓ HTTP(S)\nDjango URLs → Views / Forms → Services (бизнес-правила) → Models / ORM → PostgreSQL\n                         ↘ Templates (HTML-ответ)\nТесты: pytest или unittest → сервисы, модели, представления и права доступа

presentation: templates, static-файлы, формы и представления; не содержит сложной бизнес-логики.

services: операции уровня приложения — создать задачу, сменить статус, удалить категорию.

models: сущности и ограничения модели данных.

validators: общие проверки типов, длины и допустимых значений.

tests: модульные, интеграционные и функциональные проверки.

config: настройки проекта; секреты поступают из переменных окружения, а не из Git.

4.2 Почему не микросервисы

| Подход | Плюсы | Минусы для данного проекта |
| --- | --- | --- |
| Модульный монолит — выбран | Один процесс и репозиторий; проще локальный запуск; транзакции и тестирование проще; меньше инфраструктуры. | Нужно дисциплинированно разделять модули; при росте приложения компоненты не масштабируются независимо. |
| Микросервисы — не выбраны | Независимое развёртывание и масштабирование сервисов. | Сложнее сеть, авторизация между сервисами, наблюдаемость, развёртывание и обработка сбоев; для MVP избыточно. |

4.3 UML-диаграмма классов (черновик)

@startuml\nclass User { +id: int; +email: str }\nclass Task { -title: str; -description: str; -status: TaskStatus; -due_at: datetime }\nclass Category { +name: str }\nclass Tag { +name: str }\nclass TaskService { +create_task(user, data); +update_task(user, task_id, data); +complete_task(user, task_id) }\nUser "1" -- "0..*" Task : owns\nUser "1" -- "0..*" Category : owns\nCategory "0..1" -- "0..*" Task : groups\nTask "0..*" -- "0..*" Tag : labels\nTaskService ..> Task\n@enduml

Примечание: Django-модель User может быть встроенной или пользовательской. В коде проекта нужно выбрать один вариант до начала миграций.

5. Хранение данных и схема БД

Для разработки допустима SQLite, чтобы быстро начать работу. Для демонстрационного/боевого развёртывания предпочтительна PostgreSQL. Данные хранятся в реляционной БД; пароли обрабатываются только механизмом хеширования Django. Файловое хранилище для MVP не требуется. Кэш не нужен до появления измеренной проблемы.

| Таблица | Основные поля | Назначение и ограничения |
| --- | --- | --- |
| users | id PK, email UNIQUE, password_hash, is_active, date_joined | Учётная запись. Предпочтительно использовать штатную модель Django или корректно настроенную кастомную модель. |
| tasks | id PK, owner_id FK, category_id FK NULL, title, description, status, priority, due_at NULL, created_at, updated_at | Задачи пользователя; индекс по owner_id/status/due_at. |
| categories | id PK, owner_id FK, name, created_at | Категории пользователя; уникальность (owner_id, name). |
| tags | id PK, owner_id FK, name | Метки пользователя; уникальность (owner_id, name). |
| task_tags | task_id FK, tag_id FK, PK(task_id, tag_id) | Связующая таблица для M:N; при необходимости добавить проверку принадлежности обеих сущностей одному пользователю. |
| user_profiles (опционально) | id PK, user_id UNIQUE FK, display_name, timezone | Настройки профиля; user_id UNIQUE обеспечивает 1:1. |

5.1 Типы связей

1:1 — User → UserProfile: у пользователя не более одного профиля; профиль относится ровно к одному пользователю. Таблицу профиля можно не создавать в MVP.

1:N — User → Task: один пользователь имеет много задач, каждая задача принадлежит одному пользователю.

1:N — User → Category: один пользователь может иметь много категорий; категория принадлежит одному владельцу.

M:N — Task ↔ Tag: задача имеет несколько меток, метка может использоваться в нескольких задачах. Связь реализуется через task_tags.

5.2 Правила целостности данных

Внешние ключи и уникальные ограничения задаются на уровне БД, где это возможно.

Статус и приоритет проверяются в приложении; допустимые значения задаются перечислениями/choices.

Операции, изменяющие несколько связанных записей, выполняются в транзакции.

Миграции схемы хранятся в репозитории и проверяются на тестовой БД.

Временные метки хранятся с учётом часового пояса; отображение пользователю выполняется в его настройках.

6. Безопасность, валидация и инкапсуляция

6.1 Угрозы и меры защиты

| Угроза | Мера защиты в проекте |
| --- | --- |
| SQL-инъекция | Django ORM и параметризованные запросы; не собирать SQL конкатенацией пользовательского ввода. |
| XSS | Автоэкранирование Django Templates; не помечать пользовательский ввод как safe без обоснования; проверять места вставки в JavaScript. |
| CSRF | Включённая CSRF middleware, CSRF-токен в POST-формах; изменяющие запросы не выполнять через GET. |
| IDOR / доступ к чужим задачам | Каждый запрос на изменение/просмотр ограничивать owner=request.user; проверять права не только в интерфейсе. |
| Слабые пароли и утечка учётных данных | Встроенный password hasher Django, валидаторы пароля, ограничение попыток входа при необходимости, HTTPS, отсутствие паролей в логах. |
| Утечка секретов | Переменные окружения, отдельный секрет для production, .env в .gitignore, DEBUG=False на сервере. |
| Ошибки конфигурации | Разрешённые хосты, безопасные cookie, корректные настройки CSRF/HTTPS, проверка конфигурации перед релизом. |
| Потеря данных | Регулярные резервные копии, ограниченный доступ к ним и проверка восстановления. |
| Вредоносный/ошибочный ввод | Серверная валидация типа, длины, диапазона, формата и допустимых значений; понятные сообщения об ошибках. |

6.2 Инкапсуляция и защита целостности

В Python подчёркивания в именах — соглашение об уровне доступа, а не абсолютный механизм приватности. Для бизнес-объектов рекомендуется скрывать внутреннее состояние за методами и свойствами, а для Django-моделей дополнительно использовать формы/сериализаторы, валидаторы и ограничения БД. Не полагаться только на setter: валидация должна срабатывать и в сценариях, где объект сохраняется не через интерфейс.

from enum import StrEnum\n\nclass TaskStatus(StrEnum):\n    TODO = "todo"\n    IN_PROGRESS = "in_progress"\n    DONE = "done"\n\ndef validate_title(value: str) -> str:\n    if not isinstance(value, str):\n        raise ValueError("Название должно быть строкой")\n    value = value.strip()\n    if not value or len(value) > 200:\n        raise ValueError("Название должно содержать от 1 до 200 символов")\n    return value\n\ndef validate_status(value: str) -> TaskStatus:\n    try:\n        return TaskStatus(value)\n    except ValueError as exc:\n        raise ValueError("Недопустимый статус задачи") from exc

Для числовых полей при необходимости проверять bool отдельно: в Python bool является подклассом int. В Django следует применять forms.ModelForm, validators, choices и проверки владельца объекта.

6.3 Логирование и обработка ошибок

Логировать технические события: ошибки приложения, отказ в доступе, сбои БД и результаты фоновых операций, если они появятся.

Не писать в логи пароли, сессионные cookie, токены, полные описания личных задач и иные лишние персональные данные.

Пользователю показывать безопасное сообщение и идентификатор ошибки, а подробности сохранять только в защищённых технических логах.

Ожидаемые ошибки валидации обрабатывать рядом с формой; неожиданные ошибки — централизованным обработчиком.

7. Правовые и нормативные требования

Применимость законодательства зависит от того, где находится оператор, кто является пользователем, какие данные собираются и где они обрабатываются. Этот раздел — проектный чек-лист, а не юридическое заключение.

152-ФЗ «О персональных данных» — актуален, если проект обрабатывает персональные данные в сфере действия российского законодательства. Нужно определить оператора, цели и правовые основания обработки, состав данных, сроки хранения, права субъектов, порядок удаления и меры защиты.

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» — учитывать общие требования к информации и её защите, применимые к конкретному способу эксплуатации системы.

GDPR — рассматривать, если обработка подпадает под территориальную сферу действия регламента, например при соответствующей деятельности в ЕС или работе с людьми в предусмотренных регламентом случаях.

Локальные документы — политика конфиденциальности, правила пользования, регламент доступа, хранения и удаления данных, порядок реагирования на инциденты.

Собирать минимум данных: для MVP обычно достаточно email и задач пользователя. Не собирать телефон, адрес или дату рождения без обоснованной необходимости.

До запуска определить правовое основание обработки и необходимость согласия; согласие не является универсальной заменой всем другим правовым основаниям.

Показать пользователю понятную информацию о целях обработки, сроках хранения, контактах оператора и способе реализации прав.

Определить сроки хранения и процедуру удаления аккаунта и связанных данных; учесть резервные копии и сроки их ротации.

Если проект публично размещается в ЕС или РФ, отдельно проверить требования к локализации, трансграничной передаче, уведомлениям регулятора и договорным отношениям с хостинг-провайдерами.

Перед реальным запуском необходимо сверить действующие редакции законов и требования надзорных органов, а также получить консультацию ответственного за правовые вопросы.

8. UI и взаимодействие с ядром

Интерфейс — адаптивный веб-сайт на Django Templates, HTML/CSS и небольшом количестве JavaScript. Для MVP отдельный frontend-фреймворк не обязателен.

Страницы: регистрация, вход, список задач, создание/редактирование задачи, просмотр категорий, профиль (опционально).

Список задач: название, срок, статус, приоритет, категория, действия редактирования/удаления.

Формы показывают ошибки рядом с полями; сервер повторно валидирует все данные.

View получает запрос, проверяет пользователя и права, вызывает сервис/модель и возвращает шаблон. Шаблон не должен напрямую менять состояние данных.

UI обращается к публичным методам/сервисам, а не изменяет внутренние атрибуты доменных объектов напрямую.

Макеты для документа: список задач, форма создания/редактирования, вход/регистрация, пустое состояние и состояние ошибки.

9. Тестирование и критерии качества

9.1 Виды тестов

Модульные: валидаторы, переходы статусов, расчёт просрочки, правила названия и срока.

Интеграционные: модели, внешние ключи, уникальные ограничения, сервисы и транзакции.

Тесты представлений: вход/выход, CSRF-поведение, формы, коды ответов, доступ к чужим задачам.

Сквозные сценарии: регистрация → вход → создание задачи → изменение статуса → удаление.

Граничные случаи: пустая строка, строка из пробелов, слишком длинный текст, неизвестный статус, отсутствующий срок, чужой ID, повторяющаяся категория.

Регрессия: после каждого изменения прогонять полный набор автотестов.

9.2 Пример теста pytest

import pytest\nfrom todo.validators import validate_title\n\ndef test_validate_title_trims_spaces():\n    assert validate_title("  Купить молоко  ") == "Купить молоко"\n\n@pytest.mark.parametrize("value", ["", "   ", "x" * 201, None, 42])\ndef test_validate_title_rejects_invalid_values(value):\n    with pytest.raises(ValueError):\n        validate_title(value)

9.3 Минимальные критерии приёмки

Все Must-требования реализованы и проверены.

Пользователь не может получить доступ к задачам другого пользователя даже при ручной подмене ID в URL.

Невалидные данные отклоняются на сервере и не приводят к падению приложения.

Автотесты запускаются одной командой, результат отражён в README.

Миграции применяются на чистой БД; приложение запускается по инструкции.

Нет секретов в репозитории; production-настройки не включают DEBUG.

10. План разработки и документы по этапам

| Этап | Работы | Артефакты / результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Анализ | Уточнить MVP, акторов, ограничения, критерии приёмки. | ТЗ, список FR/NFR, user stories, глоссарий. |
| 2. Проектирование | Выбрать структуру Django, модели, права доступа, маршруты и страницы. | Схема архитектуры, UML классов/последовательностей, ER-диаграмма, макеты UI. |
| 3. Реализация ядра | Модели, сервисы, валидаторы, бизнес-правила, миграции. | Код ядра, docstring, миграции, тесты бизнес-логики. |
| 4. Реализация UI | Шаблоны, формы, маршруты, состояния ошибок, адаптивная вёрстка. | Рабочие страницы, скриншоты, инструкции по интерфейсу. |
| 5. Безопасность и QA | Проверка авторизации, валидации, CSRF/XSS, негативные тесты. | security_validation.md, qa_test_plan.md, дефект-лист, результаты тестов. |
| 6. Сборка и внедрение | Настройки окружения, инструкции запуска, миграции, резервные копии. | README.md, .env.example, инструкция развёртывания, план восстановления. |
| 7. Приёмка и презентация | Демонстрация сценариев, устранение дефектов, финальная проверка. | Релизный чек-лист, презентации участников, финальный тег Git. |

10.1 Предлагаемая структура репозитория

todolist/\n├── manage.py\n├── config/                 # настройки и маршрутизация проекта\n├── apps/\n│   ├── tasks/              # модели, сервисы, формы, views, urls\n│   ├── accounts/           # регистрация и профиль (если выделен)\n│   └── categories/         # категории/метки, если выделены отдельно\n├── templates/\n├── static/\n├── tests/\n├── docs/\n│   ├── architecture_core.md\n│   ├── ui_integration.md\n│   ├── security_validation.md\n│   ├── qa_test_plan.md\n│   ├── devops_documentation.md\n│   └── diagrams/\n├── requirements.txt        # либо pyproject.toml\n├── .env.example\n├── .gitignore\n└── README.md

11. Распределение ролей в команде из двух человек

Участник 1 — Backend/Core + Security + QA

Владелец архитектуры ядра: модели, сервисный слой, бизнес-правила, перечисления статусов, принципы DRY.

Создаёт architecture_core.md и UML-диаграмму классов; описывает классы, методы, инкапсуляцию и применяемое наследование/полиморфизм.

Отвечает за серверную валидацию, проверки владельца объекта, настройки защиты и security_validation.md.

Создаёт qa_test_plan.md, тесты pytest/unittest, граничные и негативные сценарии, ведёт дефект-лист.

Передаёт участнику 2 согласованные интерфейсы сервисов, модели и контракты форм/представлений.

Участник 2 — UI + Documentation + DevOps

Разрабатывает шаблоны, CSS, формы и пользовательские сценарии; отвечает за адаптивность и понятные ошибки.

Создаёт ui_integration.md, макеты/скриншоты и описание сценариев ввода/вывода.

Настраивает GitHub-репозиторий, правила ветвления, pull requests, README, структуру docs и сбор материалов.

Создаёт devops_documentation.md, инструкцию запуска/развёртывания, .env.example, план резервного копирования и восстановления.

Готовит материалы общей презентации и собственную презентацию по UI/DevOps.

Общие обязанности

Оба участника согласуют ТЗ, ER-диаграмму, критерии приёмки, модель прав доступа и итоговый сценарий демонстрации.

Оба делают code review друг другу; изменения вливаются через pull request, а не напрямую в основную ветку.

Оба участвуют в интеграционном тестировании и подготовке финальной демонстрации.

Документы по законам и персональным данным согласуются обоими участниками; технические меры ведёт участник 1, README и внедрение — участник 2.